Техническое задание на разработку интернет-магазина forkel.ru

1. Введение и цели проекта

1.1. Основание для разработки

Разработка интернет-магазина forkel.ru для продажи розеток, выключателей и электроустановочной продукции.

1.2. Основные цели

- Создать полнофункциональный интернет-магазин с возможностью оформления и оплаты заказов.

- Внедрить инструмент визуального подбора товаров (конфигуратор) по примеру сайта DONEL.su.

- Обеспечить интуитивно понятную админку для управления ассортиментом, заказами и контентом.

- Повысить лояльность клиентов за счет удобства использования сайта и прозрачности информации о товарах (наличие, характеристики).

1.3. Целевая аудитория

- Физические лица, для ремонта и строительства.

- Дизайнеры интерьеров и архитекторы.

- Строительные организации и электромонтажные бригады (B2B-сегмент).

2. Базовый функционал (Минимально жизнеспособный продукт)

Этот раздел обязателен к реализации в первую очередь, чтобы сайт мог принимать заказы и приносить прибыль.

2.1. Структура и верстка

- Адаптивная верстка: Сайт должен корректно отображаться на всех типах устройств: десктопы, планшеты, смартфоны (кросс-браузерность: Chrome, Firefox, Safari, Edge последних версий).

- Стиль: Минималистичный, аккуратный, выдержанный в едином фирменном стиле. Основные блоки: Главная, Каталог, Конфигуратор, Сотрудничество, Контакты, Корзина, Личный кабинет, Проекты/Портфолио, Новинки.

- Навигация: Понятное меню с разделами и подразделами каталога, хлебные крошки для навигации.

2.2. Каталог и товары

- Карточка товара: Фото, название, артикул, цена, краткое и полное описание.

- Характеристики: Группировка по типам (механизм, цвет рамки, материал). Необходим вывод только ключевых характеристик, чтобы не перегружать страницу.

- Фильтрация: Фильтр по категориям, цене, цвету, наличию на складе.

- Поиск: Умный поиск по названию товара и артикулу.

2.3. Корзина и Оформление заказа

- Добавление в корзину: Возможность указать количество.

- Оформление заказа: Стандартная форма (ФИО, телефон, email, адрес доставки).

- Гостевая покупка: Возможность оформления заказа без регистрации.

- Способы оплаты: Интеграция с платежной системой (например, ЮKassa или CloudPayments). Прием банковских карт (Visa, Mastercard) и оплата по СБП.

- Способы доставки: Выбор способа доставки (курьером, самовывоз, СДЭК).

2.4. Управление (Административная панель)

- Простой интерфейс: Интуитивно понятная админка.

- Управление товарами: CRUD (Создание, Чтение, Изменение, Удаление) товаров, характеристик, цен и остатков.

- Управление заказами: Просмотр списка заказов, изменение статусов (Новый, В обработке, Отправлен, Отменен).

- Управление контентом: Возможность редактировать тексты на статических страницах (Главная, О компании, Контакты).

2.5. Интеграции (Базовые)

- Интеграция с 1С: Синхронизация товаров, цен и остатков (выгрузка из 1С на сайт). Это фундаментальное требование для актуальности данных на складе.

- Уведомления: Автоматические уведомления менеджерам в MAX и на Email о новых заказах.

- Платежный шлюз: Базовая интеграция с платежной системой (вероятно Альфабанк) для приема средств.

2.6. SEO (Базовое)

- Настройка ЧПУ (человеко-понятных URL).

- Возможность заполнения мета-тегов (Title, Description, Keywords) для каждой страницы товара, категории и статичной страницы.

3. Расширенный функционал (Этап 2. Масштабирование и улучшения)

Этот блок реализуется после запуска базовой версии для улучшения пользовательского опыта и автоматизации.

3.1. Конфигуратор (Ключевая фича)

- Визуальный подбор: Разработка инструмента, аналогичного https://donel.su/configure/valero/belij-plastik/belij-plastik , где пользователь выбирает коллекцию, механизм и цвет рамки, а на странице динамически отображается итоговое изображение собранного изделия.

- Добавление в корзину: Итоговая конфигурация должна добавляться в корзину как единый товар с фиксированной ценой (или суммой составляющих).

3.2. Улучшения в Корзине и Личном кабинете

- Личный кабинет: История заказов, статусы заказов, возможность повторного заказа, управление адресами доставки.

- Купить в 1 клик: Упрощенная форма для быстрого заказа.

- Выбор времени звонка: В форме заказа добавить опцию "Удобное время для звонка" (как у конкурентов).

3.3. Интеграции (Расширенные)

- ???? Расширенная синхронизация с 1С: Не только выгрузка товаров, но и передача заказов из сайта обратно в 1С для автоматического оформления в учетной системе.

- ???? CRM: Интеграция с CRM-системой для автоматической передачи данных о клиентах и заказах

- ???? (придётся заполнять габариты и вес всех товаров) Службы доставки: Интеграция с API СДЭК или Boxberry для автоматического расчета стоимости доставки и отслеживания трек-номеров .

3.4. Расширенный редактор контента

- WYSIWYG-редактор: В админке должен быть визуальный редактор для наполнения страниц товаров и статей с возможностью форматирования: заголовки (H1-H3), жирный, курсив, вставка ссылок и изображений.

3.5. Управление остатками и Поведенческие факторы

- ???? может это в базовый набор включить Отображение остатков: Визуальная индикация наличия на складе (например, "В наличии", "Под заказ", "Нет в наличии").

- Сопутствующие товары: Блоки "С этим товаром покупают" или "Похожие товары" в карточке товара.

3.6. SEO (Расширенное)

- ???? я бы сразу сделал Каноникалы на пагинацию: Автоматическая установка тега rel="canonical" на первую страницу для всех страниц списков с пагинацией, чтобы избежать дублей контента .

- ???? тоже Каноникалы для товаров: Если один товар доступен по нескольким URL (из-за фильтров или вложенности категорий), на всех этих страницах должен стоять каноникал на основной (главный) URL товара .

- Динамические мета-теги: Автоматическая генерация Title и Description для страниц фильтров (если это не вредит SEO). ???? было бы круто, если б фильтровые страницы были открыты для индексации поисковиками и на них автоматически генерировались бы мета теги

4. Общие технические требования

4.1. Платформа

Рекомендуется использование CMS 1С-Битрикс (редакция "Старт" или "Малый бизнес"), так как она обеспечивает нативную интеграцию с 1С (сертифицирована как "1С: Совместимо") и богатый функционал для e-commerce "из коробки". Альтернатива — OpenCart или Модуль для WordPress (WooCommerce), но с ними сложнее интеграция с 1С.

4.2. Безопасность

- Обязательное использование SSL-сертификата (HTTPS) .

- Защита от XSS и SQL-инъекций.

- Соответствие требованиям 152-ФЗ (защита персональных данных) .

4.3. Производительность

- Время загрузки страницы не более 3 секунд на мобильных устройствах .

- Использование кеширования данных.

5. Состав работ (Этапы) ???? не знаю, нужен ли этот пункт, Артём сам решит как делать

- Проектирование — анализ конкурентов, утверждение прототипов и дизайн-макетов.

- Дизайн и верстка — создание адаптивного дизайна по вашему фирменному стилю.

- Программирование — настройка ядра сайта, реализация каталога, корзины и конфигуратора.

- Интеграция — настройка связи с 1С, платежной системой и уведомлениями.

- Тестирование — проверка всех модулей, оплаты, форм и отображения на устройствах.

- Запуск и обучение — перенос на боевой сервер, обучение менеджеров работе с админкой.